| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2024 |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1

- Thông tin người thực hiện:

| Họ và tên sinh viên: Trương Đình Cường Ngành: Trí Tuệ Nhân Tạo Điện thoại: 0339353668 | MSSV: 23AI004 Lớp: 23AI Email: cuongtd.23ai@vku.udn.vn |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: THS.ĐỖ CÔNG ĐỨC |  |

- Tên đồ án: APP DESKTOP BÁN ĐỒ ĂN NHANH

- Mô tả: (mô tả tổng quan đề tài, mục tiêu dự kiến sẽ đạt được, kết quả đề tài là gì)

- Thực hiện app Desktop bán đồ ăn nhanh do nhu cầu tăng nhanh của người dùng vì ăn đồ ăn nhanh luôn là một trào lưu chưa bao giờ lỗi thời

- Mục tiêu là thực hiện được các chức năng như thêm, sửa, xóa, tạo, xuất hóa đơn, tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL

- Dự kiến kết quả : sẽ hoàn thành 85% , 90% những chức năng của ứng dụng

- Nội dung thực hiện: (các nội dung sẽ thực hiện trong đề tài)

Chương 1 : Giới thiệu tổng quan đồ án

Chương 2 : Phân tích về các bảng trong cơ sở dữ liệu

Chương 3 : Ngôn ngữ sử dụng và cả các thư viện liên quan

Chương 4 : Phân tích kết quả và thành phẩm đạt được

Dự kiến báo cáo sẽ từ 30 – 50 trang

- Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Nội dung thực hiện |  |  | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/4/2024 – 27/4/2024 | Viết đề cương chi tiết |  |  | Trương Đình Cường |
| 28/4/2024 – 29/4/2024 | Bắt đầu làm đồ án |  |  | Trương Đình Cường |
| 29/4/2024 – 23/5/2024 | Hoàn thành 70% chức năng đồ án |  |  | Trương Đình Cường |
| 23/5/2024 – 30/5/2024 | Thêm các chức năng mới ( nếu tiến độ làm việc nhanh hơn dự kiến ) |  |  | Trương Đình Cường |
| 2/6/2024 | Nộp đồ án cơ sở |  |  | Trương Đình Cường |
| Ngày tháng năm Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) |  |  | Ngày 1 tháng 4 năm 2024 Sinh viên thực hiện (ký và ghi rõ họ tên) |  |